S.A.P.I.

Addendum de Estado Post-Hito 1

Actualización al 09 de septiembre de 2026

Este documento no modifica ni sustituye el Informe de Hito 1 fechado 07-09-2026. Registra exclusivamente mejoras realizadas con posterioridad a dicho cierre.

Repositorio: S.A.P.I-Sistema-de-Prediccion-de-Incendios · Rama: sprint-1 · Commits cubiertos: 5e721f2 .. b66aaf3

# 1. Propósito y separación temporal

Este addendum documenta trabajo técnico y de gestión realizado entre el 09-09-2026 sobre el mismo repositorio evaluado en el Hito 1 (informe fechado 07-09-2026). Ninguna de las afirmaciones aquí contenidas se presenta como si hubiera existido durante Sprint 1 (03-08 a 31-08-2026) ni como parte del compromiso histórico evaluado el 07-09-2026.

Principio editorial: toda cifra, hash o resultado citado en este documento fue verificado directamente contra el repositorio el 09-09-2026 — no se reconstruye ni se infiere evidencia pasada.

# 2. Estado evaluado al 07-09-2026

Referencia, sin alterar: suite automatizada 470/470 pruebas, 0 fallos, cobertura 91,72%; REQ-10 a REQ-16 (pipeline temporal) sin historia de usuario Jira ("PENDIENTE DE VINCULAR EN FASE DE TRAZABILIDAD"); REQ-15 con evidencia PASS en la capa de datos pero parcial en la capa de UI (_fmt_nd sin test dedicado); Sprint Goal, Definition of Done, Sprint Review, seguimiento semanal y aceptación externa sin evidencia histórica (docs/cierre-sprint1-hito1.md).

# 3. Mejoras post-Hito al 09-09-2026

Resumen de lo que cambió, en cinco frentes: reproducibilidad, arquitectura, trazabilidad Jira, testing, y disciplina de versionamiento del propio cambio. El detalle de cada uno se desarrolla en las secciones 4 a 9.

# 4. Reproducibilidad

- R1 (ENVIRONMENT_REPRODUCIBILITY): VERIFIED — entorno congelado (Python 3.14.6, numpy 2.5.2, scikit-learn 1.9.0, joblib 1.5.3, exactamente las versiones que reproducen el Modelo D publicado).

- R2 (BUILD_TEST_REPRODUCIBILITY): VERIFIED — build Docker reproducible desde el contenido versionado del repositorio, sin depender de archivos locales ignorados por git.

- R3 (INFERENCE_REPRODUCIBILITY): VERIFIED con snapshot mínimo — Modelo D (models/prototype_model_d.pkl, 68 KB, hash ac017bef1f42a30ac74ba3e3787368c4418798b2d562adcfba01c923cff2173f) más snapshots mínimos de DMC, NASA FIRMS y una tabla derivada de DEM (50 celdas, 1,6 KB), activables vía SAPI_REPRODUCIBILITY_MODE=1 sin alterar el modo normal de la aplicación.

- R4 (SCIENTIFIC_RETRAINING_REPRODUCIBILITY): no se afirma completo — el dataset temporal (10,8 MB) no se versionó en git por licencia de redistribución no confirmada de NASA FIRMS/DMC/Copernicus DEM; queda explícitamente separado y sin resolver.

- Inferencia offline verificada: clon limpio + sin red + sin data/raw local → score_current_grid() reproduce el resultado oficial exacto (forecast_time 2026-09-01T00:00Z, 50 celdas, empates 41/7/2, VP-001, score 0.13129336874795144).

Commit: 5e721f2.

# 5. Arquitectura

- Arquitectura 4+1 formalizada post-Hito: docs/architecture-4plus1-hito1.md — 5 vistas (lógica, desarrollo, procesos, física/despliegue, +1 escenarios), 8 escenarios (S1-S8), 8 ADR formales.

- Aislamiento transitivo legacy corregido: regional_meteo.py ya no importa features.py (legacy) transitivamente; las constantes compartidas se extrajeron a shared_thresholds.py.

- Test transitivo real nuevo: test_temporal_pipeline_has_no_transitive_legacy_dependency — audita el árbol de imports real en un subproceso limpio, no solo coincidencias de texto.

Importante: esta formalización es documentación retrospectiva de un incremento ya construido. No se presenta, en ningún lugar, como el diseño 4+1 previo al desarrollo de Sprint 1 — ese diseño previo no existió (ver sección 2).

Commit: 07c8306.

# 6. Jira y trazabilidad actual

Las tres historias de usuario siguientes fueron creadas realmente en Jira el 09-09-2026, formalizando trazabilidad de funcionalidad ya implementada y verificada:

| HU Jira | Título | REQ cubiertos |
| --- | --- | --- |
| SAPI-50 | Integridad causal del dataset temporal | REQ-10, REQ-11, REQ-12 |
| SAPI-51 | Ranking de riesgo confiable y aislado de datos sintéticos/legacy | REQ-13, REQ-14 |
| SAPI-52 | Presentación robusta y honesta de información por celda | REQ-15, REQ-16 |

- Estado actual verificado: Product Backlog · estado "Por hacer" (TO DO) · Sprint vacío · Story Points vacíos.

- Candidatas a refinamiento y a Sprint Planning 2 — no asignadas todavía a Sprint 2.

- No fueron parte del compromiso histórico de Sprint 1 (03-08 a 31-08-2026): se crearon 09-09-2026, después del cierre planificado (31-08-2026) y de la evaluación del Hito 1 (07-09-2026).

Commits: 56b0a25 (paquete de importación) y 2511bab (vinculación de las keys reales).

# 7. Trazabilidad actual

- REQ-10..16: 7/7 cadenas completas (HU → CA actual → módulo → test → resultado → evidencia → escenario 4+1) — antes: 0/7 con HU real.

- REQ-15: de PARTIAL a VERIFIED — el único gap conocido (CA-C3, _fmt_nd sin test dedicado) se cerró con un test real, sin modificar el comportamiento (que ya era correcto).

- SAPI-52: 4/4 criterios de aceptación actuales completos (antes 3/4).

- Escenarios 4+1 con HU Jira real: 7/9 — S2 y S4 permanecen sin HU, por diseño (S2 nunca tuvo REQ asignado; S4 es un requisito de la auditoría de reproducibilidad, no del backlog de producto).

Commit: b66aaf3.

# 8. Testing post-Hito

|  | HISTÓRICO 07-09 | POST-HITO 09-09 |
| --- | --- | --- |
| Tests | 470/470 (0 fallos) | 487/487 (0 fallos) — verificado con pytest el 09-09-2026 |
| Cobertura | 91,72% | 91,75% |
| REQ-15 | PARTIAL (UI sin test) | VERIFIED |

Las cifras 470/470 y 91,72% permanecen como evidencia histórica congelada del 07-09-2026 (docs/testing-evidencia-hito1.md) y no se reemplazan. Las cifras 487/487 y 91,75% son el estado del repositorio hoy, verificado en esta acción — la diferencia (+17 tests) corresponde a los tests nuevos de reproducibilidad, aislamiento transitivo y presentación (_fmt_nd).

# 9. Commits post-Hito

| Commit | Qué hace |
| --- | --- |
| 5e721f2 | fix(reproducibility): congela el Modelo D y snapshots mínimos de DMC/FIRMS/DEM en git; añade modo explícito SAPI_REPRODUCIBILITY_MODE=1 para reproducir inferencia sin red ni datos locales. |
| 07c8306 | refactor(architecture): rompe el acoplamiento transitivo regional_meteo→features (legacy); agrega test de árbol de imports real y el documento 4+1 completo (5 vistas, 8 escenarios, 8 ADR). |
| 56b0a25 | docs(traceability): diseña 3 HU (no 7) para REQ-10..16 y genera el paquete de importación Jira listo, sin inventar keys. |
| 2511bab | docs(traceability): una vez creadas SAPI-50/51/52 en Jira, vincula las keys reales en la matriz 4+1 y crea trazabilidad-current.md (7/7 cadenas). |
| b66aaf3 | test(traceability): agrega test dedicado de _fmt_nd (panel de detalle); cierra el único gap de REQ-15 (CA-C3), sin modificar el comportamiento ya correcto. |

# 10. Brechas históricas que permanecen

Ninguna mejora post-Hito recupera retroactivamente estos puntos — se listan explícitamente para que no se presenten como resueltos:

- Sprint Goal histórico: HISTORICAL_SPRINT_GOAL: NOT_FOUND — no recuperable.

- Definition of Done previa al desarrollo: HISTORICAL_DOD: NOT_FOUND — no recuperable.

- Seguimiento metodológico semanal: WEEKLY_MEETING_EVIDENCE: NOT_FOUND — no recuperable.

- Sprint Review formal: FORMAL_SPRINT_REVIEW: NOT_FOUND — no recuperable.

- Aceptación externa del incremento: EXTERNAL_ACCEPTANCE: NOT_FOUND para Sprint 1 — recuperable solo hacia adelante, en Sprint 2.

- Velocidad real de Sprint 1: sin snapshot de compromiso inicial de story points, no es reconstruible con la evidencia disponible.

# 11. Preparación Sprint 2

Procedimiento a seguir, en orden, antes de comenzar desarrollo de Sprint 2 — nada de esto es retroactivo:

- 1. Definir el Sprint Goal antes de iniciar, por escrito y fechado.

- 2. Definir la Definition of Done antes del desarrollo, aplicable desde la primera HU marcada Done.

- 3. Refinar SAPI-50/51/52 (y el resto del Product Backlog): validar CA, dependencias y supuestos en equipo.

- 4. Asignar Story Points recién después del refinamiento — no antes.

- 5. Capturar un snapshot inicial del Sprint Backlog, fechado, para que la velocidad sea reconstruible al cierre.

- 6. Sprint Planning formal: decidir qué HU entran a Sprint 2.

- 7. Registrar revisión semanal de riesgos, con al menos una entrada real por semana.

- 8. Ejecutar una sesión real de aceptación con un evaluador externo distinto al desarrollador.

- 9. Conducir la Sprint Review sobre el incremento desplegado, contrastando Sprint Goal, HU y CA.

- 10. Realizar la Retrospectiva de cierre, distinguiendo resultados de producto de problemas de proceso.

- 11. Mejorar la trazabilidad commit↔Jira (meta >50%, frente al 10,3% actual) prefijando cada commit con su ticket.